Voor deze applicatie gaan we samen alles coderen. Maar omdat je niet met z’n tweeën in één bestand kunt werken moeten we een onderlinge taakverdeling maken en volgen.

**Ontwikkeling web app**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Taak** | **Tijd** | **Projectlid** |
| Globale opzet design | - | Menno; Mike |
| Homepage | 3 uur | Menno; Mike |
| Registeren  - Toevoegen gebruikers database - Validatie - Verificatie | 6 uur | Mike |
| Login | 3 uur | Mike |
| Enkele film weergave | 6 uur | Menno |
| Snel zoeken | 3 uur | Menno |
| Geavanceerd zoeken | 12 uur | Menno |
| Gebruikersprofiel   * Wishlist * Watchlist * Bekeken * Collectie | 8 uur | Mike |
| Contactpagina | 2 uur | Mike |
| Films pagina | 2 uur | Mike |

**Documentatie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Taak** | **Tijd** | **Projectlid(leden)** |
| 1. Documentatie van het inlezen van gegevens | 1 min | Mike; Menno |
| 1. Toelichting op het inrichten van de database | 1 min | Menno; Mike |
| 1. De ingerichte database | 1 min | Menno |
| 1. Taakverdeling voor het realiseren van de web app | 1 uur | Menno |
| 1. Mondelinge toelichting op de gebruikte materialen- en middelenlijst | 30 min | Mike |
| 1. Werkende LIVE web app (v1.0.0) die is getoond aan opdrachtgever (gespreksverslag hiervan met mogelijke veranderingen. (in revisielog)) | 2 uur | Menno; Mike |
| 1. Functionele, technische en acceptatietest opstellen | 6 uur | Mike |
| 1. Functionele, technische en acceptatie test uitvoeren met conclusie. | 3 uur | Mike |
| 1. Aanpassingen doorvoeren | 12 uur | Menno; Mike |
| 1. Toelichting van de aanpassingen | 1 uur | Menno |
| 1. Voorstel tot optimalisatie | 1 uur | Menno |
| 1. Planning voor optimalisatie | 1 uur | Mike |
| 1. Documentatie bijwerken na optimalisatie | 3 uur | Mike |
| 1. Agenda – Notulen | 1 uur | Mike |
| 1. Voorzitter: Project planning; Notulist: Projectmap | 1 uur | Mike |
| 1. Evaluatieformulier | 1 uur | Menno; Mike |