

Inhoudsopgave

[1. inleiding 3](#_Toc453670238)

[1.1 Context van het project 3](#_Toc453670239)

[1.2 Globale aanpak 3](#_Toc453670240)

[1.3 Structuur van document 3](#_Toc453670241)

[2. Beschrijving van technische installatie 3](#_Toc453670242)

[2.1 Technische infrastructuur 3](#_Toc453670243)

[2.2 Bedrijfsstandaarden 3](#_Toc453670244)

[2.3 Beleid en richtlijnen 3](#_Toc453670245)

[3. Implementatiekosten 3](#_Toc453670246)

[4. Opleidingen 3](#_Toc453670247)

[4.1 Gebruikers 3](#_Toc453670248)

[4.2 Beheerders 3](#_Toc453670249)

[4.3 Aandachtsgebieden 3](#_Toc453670250)

[5. Testen 3](#_Toc453670251)

[5.1 Testomgeving 3](#_Toc453670252)

[5.2 Testplanning 3](#_Toc453670253)

[5.3 Testprocedure 3](#_Toc453670254)

[6. Implementatie 3](#_Toc453670255)

[6.1 Uitrol 3](#_Toc453670256)

[6.2 Fall-back 3](#_Toc453670257)

[7. Evaluatie 4](#_Toc453670258)

[8. Planning 4](#_Toc453670259)

[8.1 Risico’s 4](#_Toc453670260)

[9. Versies 4](#_Toc453670261)

# 1. inleiding

## 1.1 Context van het project

We hebben een web app gemaakt voor de vader van Menno van der Krift. De opdrachtgever van dit project is Peter van der Krift, hij is tevens de contactpersoon.

De web app is bedoeld voor het opzoeken en bekijken van film informatie en het bijhouden van je eigen film lijsten (Collectie, bekeken, wishlist, watchlist).

Dit is een implementatieplan voor het implementeren van de Movie Database web app. Het doel van deze implementatie is ervoor zorgen dat de opdrachtgever Peter van der Krift de applicatie kan gebruiken en begrijpt hoe deze werkt.

Voor meer informatie kunt u kijken in het plan van aanpak van het project.

## 1.2 Globale aanpak

In dit plan wordt uitgelegd hoe wij deze web app willen implementeren aan de hand van de volgende punten:

* Beschrijving van technische installatie
* Kosten van de implementatie
* De benodigde opleidingskosten
* Het testen van de web app
* De implementatie van de web app
* Het evalueren van de implementatie
* De planning voor de implementatie

## 1.3 Structuur van document

Het document is opgedeeld in een aantal grote onderdelen. Dit zijn de hoofdstukken die zijn aangeduid met een volledig nummer(bijvoorbeeld 1 of 2). Wanneer we de hoofdstukken verder in stukken onderverdelen krijgt u natuurlijk groetere nummers (1.1.1, 1.3.5.). We hebben de hoofdstukken gemaakt aan de hand van de belangrijkste punten die we in hoofdstuk 1.2 besproken hebben.

# 2. Beschrijving van technische installatie

## 2.1 Technische infrastructuur

De web app is ontwikkeld met een lokale webserver. De ontwikkeling van de web app wordt uitgevoerd in Google Chrome, en zal uitvoerig getest worden in verschillende webbrowsers (Internet Explorer, Firefox, Opera). De web app zal worden ondergebracht onder de web host van Menno. Het programma kan als het eenmaal online staat, door iedereen gebruikt worden.

## 2.2 Bedrijfsstandaarden

Gezien Peter van der Krift geen bedrijf is maar een particulier, hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden.

## 2.3 Beleid en richtlijnen

Het is de bedoeling bij het implementeren om te werken volgens het beleid van de opdrachtgever. Bij het project implementeren zijn er geen richtlijnen waar wij ons aan moeten houden. Er is ook nog geen beleid vastgesteld voor zulke bezigheden. Het is momenteel gewoon de bedoeling dat er op de web host van Menno, de web app op komt en dat wij aan de opdrachtgever kunnen laten zien dat het werkt.

# 3. Implementatiekosten

De kosten van de web app staan beschreven in de offerte van deze web app. In de offerte is er geen bedrag begroot als kosten van de implementatie, gezien deze wordt ondergebracht onder een sub domein van de web host van Menno (Menno is tevens de zoon van de opdrachtgever). De klant/opdrachtgever is akkoord gegaan met deze offerte door deze te ondertekenen op 11-04-2016.

# 4. Opleidingen

## 4.1 Gebruikers

We leggen de opdrachtgever persoonlijk uit hoe de web app werkt. Dit zal ongeveer een half uur duren aangezien de web app eenvoudig in gebruik is en gemakkelijk te begrijpen.

Wanneer er nieuwe functies worden toegevoegd aan de web app met betrekking van een update, zullen wij er ook voor zorgen data we even met de opdrachtgever kortsluiten hoe deze nieuwe functies werken.

## 4.2 Beheerders

Peter van der Krift heeft geen beheerders in dienst. Wanneer de opdrachtgever vragen of opmerkingen heeft over de web app kan deze direct bij ons terecht. Wij zullen de vragen vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden. Er is dus geen opleiding nodig.

## 4.3 Aandachtsgebieden

Wij verwachten dat de klant, zodra de web app groeit en er meerdere beheerders bij komen, dat de klant kan uitleggen hoe de web app werkt. Wanneer dit niet het geval is, kan de klant ons bellen en zullen we een afspraak in plannen en hiervoor extra kosten van €22,50 voor in rekening brengen voor de uitleg van de web app.

# 5. Testen

## 5.1 Testomgeving

We testen de web app in Google Chrome

# 5.2 Testplanning

## 5.3 Testprocedure

# 6. Implementatie

## 6.1 Uitrol

## 6.2 Fall-back

# 7. Evaluatie

# 8. Planning

## 8.1 Risico’s

# 9. Versies