Offertenummer : 201604001

Offertedatum : 11-04-2016

Betreft : Movie database web app

Voor : Peter van der Krift

|  |
| --- |
| **Opdrachtomschrijving**  Te ontwikkelen product: Webapplicatie voor het opzoeken van films. Tevens het bijhouden van diverse eigen (film)lijsten gecombineerd met een gebruikerssysteem.  **Doelen / te behalen resultaat**   * Films/series uit API halen * Uitgebreide zoekfunctie * Watchlist / wishlist / bekeken / eigen collectie * Te beheren gebruikerssysteem   Bovenstaande functionaliteiten zullen aan de webapplicatie toegevoegd worden.  **Wensen en voorkeuren opdrachtgever**  Kleurwensen: lichtgrijs met lichtblauw. Blauw is de favoriete kleur van Peter van der Krift.  **Werkwijze**  Allereerst zal er een groot deel van de documentatie die vereist is voor het maken van de webapplicatie gemaakt worden. Hiervan wordt de opdrachtgever ook op de hoogte gehouden. Tussentijds zal er meerdere malen teruggekoppeld worden over de vorderingen van de te ontwikkelen web app.  **Duur van de opdracht**  8 weken van 30 werkuren per week. Tussen de 2de en 3de week van het project zal er een vakantieperiode plaatsnemen van 2 weken en wordt er niet aan de te ontwikkelen web app gewerkt.  **Kosten**  Wij hanteren een speciale prijs voor deze opdracht omdat de opdrachtgever (Peter van der Krift) de vader is van Menno van der Krift (één van de projectleden). We werken met 2 personen en bieden een korting van 50% aan waardoor er maar voor één persoon uurloon in rekening gebracht wordt. Dit komt dan uit op de onderstaande som:  Documentatie 140 uur  Programmeren 80 uur  Vergaderingen/besprekingen 20 uur +  240 uur  Uur prijs: €70,-  240 x €70,-  €16.800,-  **Geldigheidsduur**  De geldigheidsduur van deze offerte is tot en met 11-05-2016. U hebt tot dan om deze offerte te accepteren zodat we de werkzaamheden kunnen starten. Mocht u vragen hebben bent u altijd vrij om contact met ons op te nemen.  **Overige voorwaarden**  Bij aanvaarding offerte graag binnen 30 dagen eerste helft van het bedrag betalen. Overige helft volgt binnen periode van 2 kwartalen. |

Voor akkoord,

M&M Development Peter van der Krift

………………………….. …………………………………

Naam : Menno van der Krift Naam : Peter van der Krift

Plaats : Breda Functie : Particulier

Datum :

Plaats : Breda