**Ontwikkelomgeving**Ieder project lid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkelomgeving. Onderstaande software wordt gebruikt om de ontwikkelomgeving in te richten

* Text editor (B.v. Sublime, Notepad++, Geny, Text wrangler)
* Besturingssysteem (B.v. Windows of OSX)
* Lokale webserver (B.v. WAMP, MAMP of XAMPP)
* Github
* Tekstverwerkingsprogramma (B.v. Word, Wordpad, Open Office)
* Diagrammen programma (MS Visio 2016)

**Voorzieningen van werkplek (school)**

* Draadloos internet
* Draadloze printer
* Elektriciteit

**Taakverdeling planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taaknaam** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Resourcenamen** |
| Interview voorbereiden | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Menno van der Krift |
| Interview houden | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Menno van der Krift |
| Gespreksverslag maken | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Menno van der Krift |
| Planning maken | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Mike Oerlemans |
| Hernieuwde opdracht | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Menno van der Krift |
| Offerte maken | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Mike Oerlemans |
| Prototypes maken | maa 11-4-16 | maa 11-4-16 | Mike Oerlemans |
| Plan van aanpak | din 12-4-16 | din 12-4-16 | Mike Oerlemans |
| Functioneel ontwerp | din 12-4-16 | woe 13-4-16 | Menno van der Krift |
| Use case en use case templates | woe 13-4-16 | woe 13-4-16 | Mike Oerlemans |
| Prototpyes volgorderlijkheid toelichten | woe 13-4-16 | woe 13-4-16 | Mike Oerlemans |
| Technisch ontwerp | woe 13-4-16 | don 14-4-16 | Menno van der Krift |
| Modeldictionary | don 14-4-16 | don 14-4-16 | Mike Oerlemans |
| Klassendiagram | don 14-4-16 | don 14-4-16 | Menno van der Krift |
| Datadictionary | don 14-4-16 | don 14-4-16 | Mike Oerlemans |
| Sequentiediagrammen | vri 15-4-16 | vri 15-4-16 | Menno van der Krift |
| Taakverdeling ontwikkelomgeving | vri 15-4-16 | vri 15-4-16 | Menno van der Krift |
| Materialenlijst hard- en software van de ontwikkelomgeving | vri 15-4-16 | vri 15-4-16 | Mike Oerlemans |
| Back-up procedure | vri 15-4-16 | vri 15-4-16 | Menno van der Krift |
| Verslag over installatie | vri 15-4-16 | vri 15-4-16 | Menno van der Krift;Mike Oerlemans |